Nome: Pedro Barbosa Rocha, Renan Delfino, Felipe Santiago Procópio, Gustavo Sanches

Nome do sistema: Site para venda de camisetas personalizadas

Linguagem de programação: PHP, Javascript, CSS, HTML5

BD: MySQL

Cronograma

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atividades | Data Inicial | Data prevista término | Quem? |
| Design do Site | 07/08/2018 | 18/09/2018 | Pedro, Renan, Felipe, Gustavo |
| Banco de Dados | 07/08/2018 | 18/09/2018 | Pedro Rocha |
| Cadastro de Clientes | 07/08/2018 | 18/09/2018 | Felipe Santiago |
| Cadastro de funcionários | 07/08/2018 | 18/09/2018 | Renan Delfino |
| Cadastro de Produtos Pré-Definidos | 07/08/2018 | 18/09/2018 | Pedro Rocha |
| Cadastro de Estampas | 07/08/2018 | 18/09/2018 | Renan Delfino |
| Cadastro de Foto Camiseta | 07/08/2018 | 18/09/2018 | Gustavo Sanches |
| Cadastro de Itens de personalização | 07/08/2018 | 18/09/2018 | Felipe Santiago |
| Cadastro da Empresa | 07/08/2018 | 18/09/2018 | Gustavo Sanches |
| Efetuar Login | 07/08/2018 | 18/09/2018 | Felipe Santiago |
| Relatório de Vendas | 18/09/2018 | 20/11/2018 | Felipe Santiago |
| Relatório de Vendas Confirmadas | 18/09/2018 | 20/11/2018 | Renan Delfino |
| Relatório de Perfil de Cliente | 18/09/2018 | 20/11/2018 | Pedro Rocha |
| Personalizar Camisetas | 18/09/2018 | 20/11/2018 | Pedro, Renan, Felipe, Gustavo |
| Vendas | 18/09/2018 | 20/10/2018 | Renan Delfino |
| Carrinho de Compras | 18/09/2018 | 20/10/2018 | Pedro, Renan, Felipe, Gustavo |